## Slide 1: ViVQA-VLM
Efficient Vietnamese Visual Question Answering using Vision-Language Models
Review 2 (cumulative) · Part A: Review 1, revised · Part B: baseline, QLoRA and the proposed OCR-aware QLoRA
Supervisors: Đặng Ngọc Minh Đức · Phạm Minh Trí
Team: Phạm Lê Huy Hoàng (Leader) · Văn Quang Trường · Trần Quốc Huân · Hồ Đắc Toàn
Group GFA26AI35 · FPT University · October 2026
Notes: Chào hội đồng. Đây là bộ slide cộng dồn của nhóm. Phần A là nội dung Review 1, đã sửa theo góp ý của phản biện. Phần B là Review 2: tái lập baseline Qwen2.5-VL-3B, kết quả QLoRA, và phương pháp đề xuất là QLoRA nhận biết OCR. Toàn bộ số liệu đều có log và có thể chạy lại.

## Slide 2: One deck, every review
CONTENTS
Part A · Review 1 (revised)
slides 3–16
Response to the 10 reviewer comments (24/09)
Problem, input/output, Vietnamese problems V1–V4
Gaps, prior work, RQ1–RQ4, hypotheses H1–H4
Data, proposed method, QLoRA, token budget
Plan, risks, outputs, team
Part B · Review 2
slides 17–36
Summary and response to advisor feedback (07/10)
Dataset noise, baseline architecture, evaluation protocol
R0 pipeline check, zero-shot B1, backbone ablation
QLoRA B2, controls, SOTA, error analysis
Proposed OCR-aware QLoRA B3, hypotheses H1–H4, next steps
Hypotheses use one numbering (H1–H4) across all parts. Parts C (Review 3) and D (final defense) will be appended; earlier parts are revised after each review.
Notes: Bộ slide này cộng dồn qua các mốc. Phần A là nội dung Review 1, đã sửa theo mười góp ý của giảng viên phản biện ngày 24/09. Phần B là nội dung Review 2: tái lập baseline, QLoRA và phương pháp đề xuất. Mỗi mốc sau sẽ thêm một phần mới và sửa các phần trước theo góp ý.

## Slide 3: Ten reviewer comments and how Part A addresses them
REVIEW 1 · RESPONSE TO REVIEWER FEEDBACK (24/09)
# | Reviewer comment (24/09) | What changed | Slide
1 | Problem unclear; input/output unclear; how Vietnamese differs from English | One-sentence task; input/output table; four Vietnamese problems V1–V4 | 4–5
2 | Punctuation, spaces, connectives are only preprocessing | Preprocessing separated from the research problem; diacritics-removal evidence cited | 5
3 | 4-bit/16-bit and VRAM hypotheses do not address Vietnamese | Reduced to H1–H4, each tied to V1–V4; memory moved to measurements | 9
4 | No proposed method; no pipeline figure | One method fixed; 8-step pipeline; prompt template | 11
5 | Explain QLoRA; why both LoRA and QLoRA | QLoRA explained; QLoRA only, because of the hardware | 12
6 | Comparing models of different generation / size | Model-role table; conclusions only on the same backbone | 12
7 | Baselines = prior work; need 3 baselines and Vietnamese SOTA | Prior-work tables for ViTextVQA and ViVQA, with caveats | 7
8 | Consider RAG; count tokens | Token budget per sample; external RAG optional and conditional | 13
9 | Preprocess before splitting | Preprocess → fixed split; tune on dev, report on test | 10, 11
10 | Plan not detailed | Week-by-week table with verifiable outputs | 14
Notes: Ngày 24/09, giảng viên phản biện đưa ra mười góp ý. Bảng này ghi lại từng góp ý, việc nhóm đã sửa và slide tương ứng trong Phần A. Ba điểm lớn nhất: phát biểu bài toán với input và output rõ ràng; giả thuyết rút còn H1 đến H4, mỗi giả thuyết gắn với một vấn đề riêng của tiếng Việt; và chốt một phương pháp đề xuất kèm sơ đồ pipeline.

## Slide 4: Problem statement and input / output
REVIEW 1 · 01 · PROBLEM
Task Given an image and a Vietnamese question about it, generate a short Vietnamese answer that is faithful to the image and correctly spelled with tone marks — adapting an open VLM (Qwen2.5-VL-3B) with PEFT (QLoRA) only, on a single Colab GPU.
Image + Vietnamese question
Qwen2.5-VL-3B (4-bit) + QLoRA adapter
Short Vietnamese answer
Component | Definition | ViVQA | ViTextVQA
Input 1 · Image | RGB image, resized under max_pixels | Everyday photos (MS COCO), not text-centric | Vietnamese scene text: signs, menus, packaging
Input 2 · Question | Vietnamese text, Unicode NFC | Short, semi-automatically generated | Human-written, 9.59 words on average
Output · Answer | Free-form Vietnamese text with tone marks | 99.83% of answers ≤ 3 words | 4.18 words on average; a span of text in the image
Evaluation | Compared with gold after the same normalization | EM · VQA-Acc | ANLS · EM
Notes: Bài toán trong một câu: cho một ảnh và một câu hỏi tiếng Việt, sinh ra câu trả lời tiếng Việt ngắn, đúng nội dung ảnh và đúng chính tả có dấu. Bài toán nghiên cứu là thích nghi một VLM mã nguồn mở, Qwen2.5-VL-3B, chỉ bằng QLoRA và chạy được trên một GPU Colab. Bảng bên dưới đặc tả input, output và cách đánh giá cho hai bộ dữ liệu. Đây là phần sửa cho góp ý số 1.

## Slide 5: Four Vietnamese-specific problems (V1–V4)
REVIEW 1 · 01 · WHY VIETNAMESE IS DIFFERENT
V1
Reading tone-marked text in images
Tone marks are tiny strokes; a wrong mark changes the word (má ≠ mà). A pixel-level perception error that text normalization cannot fix. Evidence: removing diacritics lowers F1 of every ViTextVQA baseline (Nguyen et al., 2024, §7.1).
V2
Wrong language or wrong format
VLMs pretrained mostly on English/Chinese answer in English, mix languages (code-switching) or answer verbosely → EM = 0 even when the content is right.
V3
Text order and word boundaries
Spaces separate syllables, not words (“thời gian” is one word). Text read in the wrong order breaks words. Evidence: top-left → bottom-right OCR order helps most models (Nguyen et al., 2024, §6.4).
V4
Hallucination
Fluent answers about objects or text that are not in the image. No POPE-style hallucination evaluation exists yet for Vietnamese VQA (gap G4).
Preprocessing — required engineering, not a contribution
Unicode NFC, lowercase, strip punctuation, collapse spaces
Same normalization for gold and prediction before scoring
Resize images under max_pixels
Research problem — the focus of the thesis
Read tone-marked text correctly from the image (V1, V3)
Answer in the right language and format (V2); do not hallucinate (V4)
Achieve this with PEFT only, on one Colab GPU
Notes: Góp ý số 1 và số 2: phải nói được tiếng Việt khác tiếng Anh ở đâu, và tách tiền xử lý ra khỏi vấn đề nghiên cứu. Bốn vấn đề: V1 đọc chữ có dấu trong ảnh — dấu là nét rất nhỏ, đọc sai là đổi nghĩa; V2 trả lời sai ngôn ngữ hoặc sai định dạng; V3 thứ tự chữ và ranh giới từ, vì khoảng trắng tiếng Việt tách âm tiết chứ không tách từ; V4 hallucination. Chuẩn hoá NFC, chữ thường, dấu câu chỉ là tiền xử lý bắt buộc, không phải đóng góp.

## Slide 6: Four gaps — G3 is the focus
REVIEW 1 · 02 · RESEARCH GAPS
G1
English-biased pretraining
VLM alignment is optimized for English; transfer to Vietnamese is under-studied.
LLaVA-1.5 (Liu et al., CVPR 2024)
G2
Weak Vietnamese VQA, especially scene text
Best published ViTextVQA EM is 25.48 vs 88.00 for humans; OCR, tone marks and code-switching remain open.
ViTextVQA (Nguyen et al., 2024)
G3 · FOCUS
PEFT for Vietnamese VLMs is unexplored
No systematic study applies LoRA/QLoRA to a VLM for Vietnamese VQA — none of the three Vietnamese VQA papers we surveyed uses PEFT.
Literature Matrix (W2)
G4
Hallucination not measured for Vietnamese
No POPE-style hallucination benchmark has been evaluated on Vietnamese VQA data.
POPE (Li et al., EMNLP 2023)
How the deck answers them: G2 → OCR-aware QLoRA on ViTextVQA (Part B · 06) · G3 → QLoRA on Qwen2.5-VL-3B (Part B · 05) · G4 → hallucination audit and H4 (Part B · 05, 07).
Notes: Bốn khoảng trống từ văn liệu. G1: alignment của VLM tối ưu cho tiếng Anh. G2: VQA tiếng Việt còn yếu, nhất là scene-text — SOTA công bố trên ViTextVQA mới đạt EM 25,48 trong khi con người đạt 88. G3 là trọng tâm: chưa có nghiên cứu hệ thống nào áp dụng LoRA hay QLoRA cho VLM trên VQA tiếng Việt — trong ba paper VQA tiếng Việt nhóm khảo sát, không paper nào dùng PEFT. G4: chưa có đánh giá hallucination kiểu POPE cho tiếng Việt.

## Slide 7: Prior work and reference baselines
REVIEW 1 · 03 · PRIOR WORK
ViTextVQA test · work | Approach | Trained params | F1 | EM
BLIP-2 large (Li et al., ICML 2023) | Frozen image encoder + LM, train Q-Former; OCR SwinTextSpotter, LM ViT5 | ≈ 8% / 1.4B | 38.47 | 15.58
PreSTU large (Kil et al., ICCV 2023) | T5 pretrained for scene text, layout-ordered OCR | ≈ 100% / 860M | 44.93 | 22.64
ViTextBLIP-2 (Nguyen et al., 2024) — SOTA | BLIP-2 + OCR + caption, train Q-Former only | ≈ 5% / 2.5B | 53.95 | 25.48
QwenVL-7B zero-shot (same paper) | Multilingual VLM, no training; 100 random questions | 0% | 53.80 | 28.00
Human (same paper) | — | — | 96.42 | 88.00
ViVQA test · work | Approach | Result
AViVQA-TranConI (Nguyen et al., Comput. Electr. Eng. 2024) | Frozen BLIP-2 + EfficientNet, picks an answer from a fixed label set | Accuracy 71.04
Improved Multi-Vision Contextual Attention (Bui et al., 2025) | Attention over several visual features | Accuracy 62.41 (original 60)
Caution These numbers use other metrics and settings (token-F1; classification accuracy over a fixed label set) — used to position our results, not as head-to-head comparisons. The baseline we reproduce and improve on is Qwen2.5-VL-3B (Part B). Lesson kept: parameter-efficient ViTextBLIP-2 beats full fine-tuning → supports QLoRA.
Notes: Góp ý số 7: cần ba baseline và state-of-the-art cho tiếng Việt. Nhóm dùng hai loại mốc. Baseline tái lập là mô hình nhóm tự chạy lại và dùng để kết luận cải tiến — Qwen2.5-VL-3B. Baseline từ công trình trước là số trích từ paper, không chạy lại, chỉ dùng để định vị. Trên ViTextVQA có BLIP-2, PreSTU và ViTextBLIP-2 là SOTA công bố với EM 25,48. Trên ViVQA, cao nhất nhóm khảo sát được là AViVQA-TranConI với accuracy 71,04. Lưu ý: các mốc này dùng metric và thiết lập khác nhóm nên chỉ để định vị.

## Slide 8: Four research questions — RQ2 is central
REVIEW 1 · 04 · RESEARCH QUESTIONS
RQ1
Zero-shot & prompting
How well does the VLM do zero-shot on ViVQA / ViTextVQA, which Vietnamese error types (V1–V3) dominate, and how far does Vietnamese prompting help?
Measured by: EM · VQA-Acc · ANLS
RQ2
PEFT (QLoRA) vs zero-shot — central
How much does QLoRA improve over zero-shot / prompting, without full fine-tuning?
Measured by: EM · VQA-Acc · ANLS
RQ3
Vietnamese OCR × QLoRA on ViTextVQA
Does tone-marked OCR text, ordered top-left → bottom-right, help read text in the image, and does it work together with QLoRA?
Measured by: ANLS · EM
RQ4
QLoRA and hallucination
After QLoRA adaptation, does the model invent more or less content that is not in the image?
Measured by: POPE-style (vi) + manual audit
Notes: Bốn câu hỏi nghiên cứu. RQ1: zero-shot đạt bao nhiêu và lỗi tiếng Việt nào chiếm ưu thế. RQ2 là trung tâm: QLoRA cải thiện bao nhiêu so với zero-shot mà không full fine-tuning. RQ3: đưa chữ OCR có dấu vào prompt có giúp đọc chữ không và có cộng hưởng với QLoRA không. RQ4: sau QLoRA, model bịa nhiều hơn hay ít hơn.

## Slide 9: Four hypotheses, each tied to a Vietnamese problem
REVIEW 1 · 05 · HYPOTHESES
ID | Hypothesis (threshold fixed before running) | Answers
H1 | QLoRA on Qwen2.5-VL-3B improves EM by ≥ +5 over the same model zero-shot | RQ2 · V1–V3
H2 | Tone-marked OCR text (top-left → bottom-right) in the prompt adds ≥ +3 ANLS on ViTextVQA; combined with QLoRA it gives the best result | RQ3 · V1, V3
H3 | A Vietnamese format prompt (short answer, with tone marks) adds ≥ +3 EM and reduces wrong-language / missing-diacritic answers | RQ1 · V2
H4 | QLoRA does not increase the hallucination rate compared with zero-shot | RQ4 · V4
No longer hypotheses → measured or ablated
4-bit vs 16-bit memory: a known QLoRA property (Dettmers et al., NeurIPS 2023) → VRAM, time and trained parameters are reported for every run
LoRA target modules and rank → ablations A1, A2
Shared adapter across datasets → optional
Mapping from the first Review 1 version
H1 → H1 · H6 → H2 · H7 → H3 · H8 → H4
H2 (4-bit) → efficiency measurement
H3, H4 (LoRA config) → ablations A1, A2 · H5 → optional
Notes: Góp ý số 3: giả thuyết 4-bit hay VRAM không giải quyết vấn đề tiếng Việt. Nhóm rút còn bốn giả thuyết H1 đến H4, mỗi cái gắn một vấn đề V1 đến V4 và được kiểm chứng trên cùng model, cùng split, cùng seed. Hiệu quả bộ nhớ của 4-bit là đặc tính đã biết của QLoRA nên chuyển thành số đo báo cáo ở mỗi run. Cấu hình LoRA chuyển thành ablation. Ngưỡng là ngưỡng tham khảo từ văn liệu, chốt trước khi chạy.

## Slide 10: Two benchmarks, fixed splits, preprocessing before the split
REVIEW 1 · 06 · DATA
ViVQA
Tran et al., PACLIC 2021
15,000
QA pairs
10,328
images (MS COCO)
Split (seed 42): train 10,799 · val 1,200 (taken from train) · test 3,001
99.83% of answers ≤ 3 words → EM / VQA-Acc
ViTextVQA
Nguyen et al., 2024 (official repo)
50,342
QA pairs
16,762
images with Vietnamese text
Official split: train 35,159 · dev 5,155 · test 10,028
Answers 4.18 words on average, read from the image → ANLS (tolerates character errors)
Preprocess (NFC, normalize)
Fix split (seed 42)
Tune on dev / val
Report on test
Test data is never used to choose a configuration. Train–test overlap is checked in Part B · 02.
Notes: Hai bộ dữ liệu. ViVQA có 15.000 cặp hỏi–đáp trên 10.328 ảnh; nhóm tách 1.200 câu val từ train bằng seed 42, còn 10.799 câu train và 3.001 câu test. Đáp án gần như luôn ngắn nên dùng EM và VQA-Acc. ViTextVQA dùng repo chính thức: 35.159 train, 5.155 dev, 10.028 test; đáp án dài hơn và là chữ trong ảnh nên dùng thêm ANLS. Góp ý số 9: tiền xử lý áp dụng giống hệt cho mọi mẫu, rồi mới cố định split; chọn cấu hình trên dev hoặc val, chỉ báo cáo trên test.

## Slide 11: One proposed method, an 8-step pipeline
REVIEW 1 · 07 · PROPOSED METHOD
Proposed method QLoRA on Qwen2.5-VL-3B-Instruct + Vietnamese prompt with OCR text (ViTextVQA). Base model frozen in 4-bit NF4; only LoRA adapters are trained. Realised as OCR-aware QLoRA (B3) in Part B · 06.
1 · Data
ViVQA + ViTextVQA (official)
2 · Preprocess
NFC, lowercase, normalize answers; resize
3 · OCR (ViTextVQA)
Read text, order top-left → bottom-right, cache once
4 · Fixed split
Official splits; ViVQA val 1,200; seed 42
5 · Prompt builder
Image + question (+ OCR line); OCR capped by a token budget
6 · Qwen2.5-VL-3B 4-bit + LoRA
Train: loss on answer tokens only; infer: greedy, short
7 · Score & analyse
EM, VQA-Acc, ANLS (+F1); hallucination; error types V1–V4; log seed, VRAM, time
8 · Web prototype
Upload image, ask in Vietnamese, show answer + OCR text
Steps 1–4 run once and are cached; steps 5–7 are identical for every run (frozen protocol, Part B · 03). Final prompt form: Part B · 06 (one OCR line, same prompt for training and testing).
Notes: Góp ý số 4: chưa có phương pháp đề xuất và chưa có hình pipeline. Nhóm chốt một phương pháp: QLoRA trên Qwen2.5-VL-3B-Instruct với prompt tiếng Việt có chữ OCR cho ViTextVQA. Mô hình gốc đóng băng ở 4-bit, chỉ train adapter LoRA. Pipeline tám bước từ dữ liệu, tiền xử lý, OCR, chia tập cố định, ghép prompt, train và suy luận, chấm điểm, đến prototype web. Mọi thành phần khác là ablation. Ở Review 2, phương pháp này được hiện thực thành QLoRA nhận biết OCR, B3 ở Phần B mục 06.

## Slide 12: Why QLoRA only — and which model is used for what
REVIEW 1 · 07 · QLoRA AND MODEL ROLES
How QLoRA works
Base weights quantized to 4-bit NF4 and frozen
Each target layer gets two small matrices A·B (rank r); only A and B are trained
Result: a ~30 MB adapter loaded on top of the base model
Hu et al., LoRA, ICLR 2022 · Dettmers et al., QLoRA, NeurIPS 2023
Why only QLoRA (no LoRA vs QLoRA study)
3B weights take ~7–8 GB in 16-bit before image activations; ~2–3 GB in 4-bit. At Review 1 the GPU was a Colab T4 (16 GB, no bf16); from W7 an L4 (24 GB). QLoRA is the condition for running on this hardware, not a variable — the only comparison used for conclusions is QLoRA vs zero-shot on the same model.
Model | Role | Used to claim improvement?
Qwen2.5-VL-3B-Instruct | Reproduced baseline + base of the proposed method | Yes — same model, split, seed, hardware
Qwen2-VL-7B-Instruct | Backbone ablation, zero-shot (Part B · 04) | No — other generation and size
Florence-2 | Fallback if the baseline failed (not activated) | No
BLIP-2 · PreSTU · ViTextBLIP-2 | Prior work — numbers from the papers | No — positioning only
Principle: claim an improvement only on the same backbone, size, split, seed and hardware. Comparing models of another generation or size does not measure the method.
Notes: Góp ý số 5 và số 6. QLoRA: trọng số gốc nén 4-bit NF4 và đóng băng; mỗi lớp được gắn hai ma trận nhỏ A và B, chỉ hai ma trận này được train; kết quả là một adapter khoảng 30 MB. Nhóm chỉ dùng QLoRA vì đó là điều kiện để chạy được trên GPU Colab, không phải biến cần so sánh, nên không so LoRA với QLoRA. Góp ý số 6: không so mô hình khác thế hệ hay khác kích thước để kết luận cải tiến; mọi kết luận chỉ trên cùng backbone Qwen2.5-VL-3B. Các mô hình khác chỉ để định vị hoặc làm ablation backbone.

## Slide 13: Token budget per sample, and where RAG fits
REVIEW 1 · 07 · TOKEN BUDGET & RAG
Component | How it is counted / capped | Note
Visual tokens | ≈ (H/28)·(W/28) after resize; capped by max_pixels = 401,408 → ≤ 512 | Frozen config (Part B · 03)
Question | A few dozen tokens | ViTextVQA: 9.59 words on average
OCR text | One line, capped at N tokens (logged per run) | ViTextVQA only
Instruction + template | Fixed | —
Output | max_new_tokens = 32 | Answers: 4.18 words on average
Total (estimate) | ≲ 1,000 tokens per sample | Far below the context window; the real limit is VRAM
RAG — optional, conditional
OCR in the prompt already retrieves evidence from the image itself
External-knowledge RAG (embeddings + FAISS, top-k) only if the error analysis shows many errors need knowledge outside the image
If triggered: specify knowledge base, embedding model, retrieval and token budget
Status at Review 2: the 200-error audit (Part B · 05) shows reading/format errors, not missing knowledge → not triggered
Notes: Góp ý số 8: khuyến nghị RAG và cần tính số token. Mỗi câu hỏi là một lượt độc lập gồm một ảnh và một câu hỏi, không cần bộ nhớ hội thoại. Phần lớn token là token ảnh, tối đa 512 theo cấu hình cố định. Tổng ước tính dưới khoảng một nghìn token mỗi mẫu, nhỏ hơn nhiều so với context window; giới hạn thật là VRAM. Chữ OCR trong prompt đóng vai trò truy xuất bằng chứng từ chính ảnh. RAG với kho tri thức ngoài chỉ làm nếu phân tích lỗi cho thấy nhiều câu sai do thiếu tri thức ngoài ảnh — đến Review 2, duyệt tay lỗi chưa cho thấy điều đó.

## Slide 14: 15-week plan with verifiable outputs
REVIEW 1 · 10 · PLAN
Week | Planned work | Verifiable output
W1 | Read the proposal, roles, 10 core papers | W1 report, 15-week plan
W2 | Literature matrix; analyse ViVQA / ViTextVQA | Literature_Matrix.md, Dataset_Analysis.md
W3 | RQs, hypotheses, baseline proposal — Review 1 | Review 1 report + slides
W4 | Colab setup; zero-shot pilot on ViTextVQA | Zero-shot notebook
W5 | Official ViTextVQA; NFC preprocessing; fixed split + 2,000-question test subset | Official data + split log
W6 | Official zero-shot on both datasets; V1–V4 error types; prior-work table | Baseline table; Methodology (Report 4)
W7 | Review 2: baseline + proposed method + QLoRA pilot | Review 2 slides; pilot run logs
W8 | Full QLoRA on ViVQA; log VRAM, time, trained params | Adapter v1; experiments/W08_*
W9 | OCR pipeline + Vietnamese prompt; QLoRA on ViTextVQA | OCR cache; adapter v2
W10 | Main runs: zero-shot / prompt / QLoRA / QLoRA + OCR, same split and seed | Main results table
W11 | Full evaluation (EM, VQA-Acc, ANLS, F1); hallucination | Metric + hallucination report
W12 | Ablations (OCR, OCR order, rank / target modules); error analysis | Ablation table; failure cases
W13 | Faculty-level review | Slides + Report 6–7
W14 | Gradio prototype; write the thesis | Working demo; thesis draft
W15 | Final defense; reproducibility package | Code, adapters, configs, inference script, README, logs
Notes: Góp ý số 10: kế hoạch chưa chi tiết. Bảng ghi công việc từng tuần và đầu ra kiểm chứng được. Bốn mốc: Review 1 tuần 3, Review 2 tuần 7, hội đồng cấp Khoa tuần 13, bảo vệ cuối kỳ tuần 15. Tiến độ thực tế và các thay đổi so với kế hoạch được trình bày ở Phần B, slide bước tiếp theo.

## Slide 15: Risks (status at Review 2) and constraints
REVIEW 1 · 11–12 · RISKS & CONSTRAINTS
Risk | Level | Mitigation | Status at Review 2
Model too large / OOM | High | QLoRA 4-bit, 3B model | Resolved: training ≤ 7 GB VRAM on L4
Colab interruption | High | Drive mount, frequent checkpoints | Resolved: resume verified on L4 (W5)
Baseline hard to reproduce | High | Official repo, fixed seed | Resolved: TextVQA 79.6 vs 79.3 reported (R0)
Training does not converge | High | Fall back to prompting / OCR | Not observed (loss logs, B2, B3)
Dataset / licence | Medium | Check licence; preprocessing | Resolved: official ViTextVQA repo (W5)
Slow QLoRA training | Medium | Pilot subsets, gradient accumulation | Managed: fixed 8k subset for B3 (≈ 25% time)
Poor OCR | Medium | Swap PaddleOCR ↔ VietOCR | Open: OCR errors remain a main error source
Hard constraints
PEFT only (LoRA / QLoRA) — no full fine-tuning
Reproduce one baseline first, then improve
Same split, seed and hardware for every comparison
Efficiency is a design constraint: VRAM and time logged every run
Runtime: Google Colab (Pro for training), Drive mounted, GPU logged every run
Notes: Ma trận rủi ro từ Review 1, cột trạng thái cập nhật đến Review 2. Phần lớn rủi ro cao đã được khử: model chạy 4-bit trên L4, checkpoint và resume đã kiểm, baseline đã tái lập đúng số công bố, dữ liệu ViTextVQA dùng repo chính thức. Bên phải là các ràng buộc bắt buộc: chỉ PEFT, tái lập một baseline trước, cùng split, seed và phần cứng, và hiệu quả là ràng buộc thiết kế.

## Slide 16: Expected outputs, value and team
REVIEW 1 · 08–09–13 · OUTPUTS, VALUE, TEAM
Research contribution
≥ 1 validated PEFT improvement over the reproduced baseline, with ablation, error and hallucination analysis
Web prototype
Upload a Vietnamese image, ask in Vietnamese, get the answer with the OCR text as evidence
Thesis + reproducibility package
Code, LoRA adapters, configs, inference script, experiment logs
Practical value
Read signs, labels and prices in Vietnamese photos
Assistive technology for visually impaired users
Menus, forms and documents in Vietnamese
Scientific value
Systematic PEFT study for a Vietnamese VLM (G3)
Vietnamese-specific handling: tone marks, output language, OCR order (V1–V3)
Hallucination measurement for Vietnamese VQA (G4); reproducible protocol
SE182670 · Phạm Lê Huy Hoàng
Leader · PEFT / training
SE182458 · Văn Quang Trường
Evaluation / deployment
SE193642 · Trần Quốc Huân
Dataset / OCR
SE183249 · Hồ Đắc Toàn
VLM / baseline
Notes: Ba nhóm sản phẩm: một cải tiến PEFT đã được kiểm chứng so với baseline kèm ablation, phân tích lỗi và phân tích hallucination; một prototype web; và luận văn kèm gói tái lập gồm code, adapter, config và log. Giá trị thực tiễn là đọc biển hiệu, nhãn hàng, hỗ trợ người khiếm thị. Ý nghĩa khoa học là nghiên cứu PEFT có hệ thống cho VLM tiếng Việt và đo hallucination cho tiếng Việt.

## Slide 17: Four results of this milestone
REVIEW 2 · SUMMARY
79.6
Pipeline check — TextVQA val, Qwen2.5-VL-3B; the official report gives 79.3
+21.1
EM from QLoRA over zero-shot, full ViTextVQA test (+51.7 on ViVQA); p ≈ 0
50.3
EM on the full ViTextVQA test vs 25.5 for the published SOTA ViTextBLIP-2
+2.5
EM from OCR-aware QLoRA vs the same QLoRA without OCR (full test, p = 10⁻¹⁴; stable over 3 seeds)
Efficient by design: QLoRA trains 7.37 M parameters (0.196%), a 29.5 MB adapter, on a single NVIDIA L4 GPU — no full fine-tuning.
Notes: Bốn con số cần nhớ. Một: pipeline đánh giá của nhóm tái lập đúng số công bố của Qwen2.5-VL-3B trên TextVQA (79,6 so với 79,3), nên các số tiếng Việt phía sau đáng tin. Hai: QLoRA chỉ train 0,2% tham số nhưng tăng EM rất mạnh trên cả hai bộ dữ liệu, có kiểm định thống kê. Ba: trên toàn bộ test ViTextVQA, B2 vượt SOTA của paper ViTextBLIP-2. Bốn: phương pháp đề xuất, QLoRA nhận biết OCR, tăng thêm 2,5 điểm EM so với cùng QLoRA trên cùng dữ liệu, ổn định qua 3 seed và trên full test.

## Slide 18: Advisor feedback (07/10) and what we did
REVIEW 2 · PART 01 · RESPONSE TO FEEDBACK
Feedback | Action | Slide
No baseline architecture diagram | Component-level diagram of Qwen2.5-VL-3B with LoRA placement (Fig. 7A) | 20
Explain the dataset and its noise | ViVQA build pipeline + noise points N1–N4 (Fig. 6A); train–test leakage check; 400-sample manual audit | 19, 29
Re-run the baseline with a stated evaluation method | Frozen protocol (Fig. 7B); pipeline validated on a published number (R0); zero-shot B1 on both datasets | 21–23
Know the SOTA | ViTextBLIP-2 compared on the full test; Table 7 LMM row checked with Qwen2-VL-7B (R1) | 24, 27–28
Run experiments before discussing improvements | QLoRA (B2) + three controls; then the proposed OCR-aware QLoRA (B3) with ablations | 25–33
Notes: Sau buổi họp ngày 07/10, thầy Trí yêu cầu năm việc trước khi bàn cải tiến. Bảng này cho thấy mỗi yêu cầu được xử lý ở slide nào trong Phần B. Mười góp ý của phản biện Review 1 đã được sửa ở Phần A, xem slide tiếp thu góp ý ở đầu Phần A.

## Slide 19: ViVQA is machine-translated — noise is built in
REVIEW 2 · PART 02 · DATASET UNDERSTANDING
ViVQA 1,274 / 2,789 test images also appear in train; 99.4% of test answers belong to the 333 train answers (closed vocabulary)
ViTextVQA 0 images shared between train/dev and test; 46% of test answers occur in train → a cleaner test of generalization
Notes: ViVQA được tạo từ COCO-QA, câu hỏi sinh tự động rồi dịch bằng Google Translate. Vì vậy có các điểm nhiễu N1 đến N4, ví dụ purple bị dịch thành tía. Nhóm cũng kiểm tra rò rỉ: ở ViVQA, 46% ảnh test xuất hiện trong train; ở ViTextVQA thì không có ảnh trùng nào, nên đây là phép thử tổng quát hoá sạch hơn.

## Slide 20: Qwen2.5-VL-3B-Instruct
REVIEW 2 · PART 03 · BASELINE ARCHITECTURE
Trained (QLoRA)
LoRA r = 16, α = 32 on q, k, v, o
7,372,800 params = 0.196% · 29.5 MB
Everything else frozen, LLM in 4-bit NF4
Data flow (in → out)
1 · Image → ViT: ≤ 401,408 px → 14×14 patches → 32 blocks
2 · Patch merger: 2×2 patches → 1 token (2048-d) → 256–512 visual tokens
3 · Prompt P0: chat template + visual tokens + Vietnamese question
4 · Decoder (+LoRA): greedy, ≤ 32 new tokens → normalize → EM / ANLS
No OCR in the baseline — OCR is the B3 improvement (Part 06).
Notes: Đây là sơ đồ baseline mà thầy yêu cầu. Ảnh đi qua vision encoder 32 khối, được gộp còn 256 đến 512 token, rồi ghép với câu hỏi đưa vào decoder 36 lớp. Toàn bộ trọng số gốc đóng băng và lượng tử 4-bit. Phần duy nhất được train là LoRA ở 4 phép chiếu q, k, v, o của self-attention — ô màu cam. Khung bên phải tóm tắt đầu vào và đầu ra của từng khối: ảnh được resize tối đa 401.408 điểm ảnh rồi cắt thành patch 14 nhân 14; patch merger gộp 2 nhân 2 patch thành 1 token 2048 chiều, ra 256 đến 512 token ảnh; prompt P0 ghép token ảnh với câu hỏi theo chat template; decoder sinh đáp án tham lam, tối đa 32 token. Lưu ý: baseline KHÔNG dùng OCR — OCR là phần cải tiến B3 ở phần 06.

## Slide 21: Every run follows one frozen protocol
REVIEW 2 · PART 03 · EVALUATION PROTOCOL
Frozen configuration
bf16 compute, 4-bit NF4 + double quant
512 visual tokens max
Greedy decoding, 32 new tokens
Seed 42 · NVIDIA L4
Metrics
Primary: EM, VQA-Acc, ANLS
Secondary: token-F1 (to compare with the paper)
Symmetric Vietnamese normalization, tone marks kept
Statistics
Paired McNemar exact test (EM)
Paired bootstrap CI95 (ANLS)
Decision rules fixed before each run
EM = Exact Match · VQA-Acc = VQA Accuracy (min(#matching gold / 3, 1); = EM with one gold answer) · ANLS = Average Normalized Levenshtein Similarity (threshold 0.5) · F1 = token-level F1 · bf16 = bfloat16 · NF4 = 4-bit NormalFloat (QLoRA) · CI95 = 95% confidence interval · McNemar = paired test on questions where exactly one run is correct
Notes: Mọi run dùng chung một giao thức: split và seed cố định, cùng prompt, cấu hình khoá trong file config, cùng hàm chuẩn hoá và metric, và log đầy đủ commit, GPU, thời gian. So sánh hai run luôn dùng kiểm định ghép cặp McNemar cho EM và bootstrap cho ANLS. Luật kết luận được chốt trước khi chạy để tránh chọn kết quả có lợi. Dòng chân trang giải thích các từ viết tắt.

## Slide 22: Our pipeline reproduces the published number
REVIEW 2 · PART 04 · PIPELINE VALIDATION (R0)
Chart: TextVQA val (5,000 questions), VQA accuracy
| Qwen2.5-VL report | R0 · bf16, full res. | R0b · 4-bit, 512 tok.
VQA-Acc | 79.3 | 79.6 | 75.21
Rule fixed before the run
Reproduced if |ours − 79.3| ≤ 2.0 on the full val set → 79.6 (+0.3): reproduced.
Cost of the efficient setup
−4.4 points accuracy
VRAM 10.9 → 2.5 GB (4.3× less)
Keeps 94.5% of the accuracy — reported as an efficiency measurement, not a hypothesis (Part A)
Notes: Vấn đề: chưa paper nào công bố Qwen2.5-VL-3B trên ViVQA hay ViTextVQA, nên không thể so trực tiếp. Nhóm kiểm chứng pipeline bằng một con số đã công bố: TextVQA val trong báo cáo Qwen2.5-VL là 79,3. Nhóm chạy được 79,6, nằm trong ngưỡng ±2 điểm đã chốt. Cấu hình tiết kiệm của nhóm (4-bit, 512 token) mất 4,4 điểm nhưng giảm VRAM 4,3 lần.

## Slide 23: Zero-shot fails mostly on answer format
REVIEW 2 · PART 04 · ZERO-SHOT BASELINE (B1)
Test set | EM | ANLS | F1
ViVQA (3,001) | 22.1 | 28.6 | 38.1
ViTextVQA subset (2,000) | 28.8 | 47.5 | 53.8
ViTextVQA full (10,028) | 29.1 | 47.6 | 53.9
ViVQA EM by question type
Chart: 
| number | color | object | location
EM | 69.1 | 44.8 | 5.7 | 0.7
Main failure: verbose answers
Words per answer: 2.9 vs gold 1.6 (ViVQA); 5.5 vs 3.7 (ViTextVQA)
19% of ViTextVQA answers contain the gold answer but fail EM
“Lịch tết năm 2021” vs gold “2021”
Also: code-switching (“truck”), hallucination, noisy gold (“tía”)
Notes: B1 là baseline zero-shot chính thức. Lỗi lớn nhất là định dạng: model trả lời dài hơn đáp án chuẩn, ví dụ 'Lịch tết năm 2021' trong khi đáp án là '2021'. Trên ViTextVQA có 19% câu model đọc ra đúng đáp án nhưng EM vẫn tính sai. Theo loại câu hỏi, ViVQA rất yếu ở vị trí và đồ vật.

## Slide 24: A larger model is not better here
REVIEW 2 · PART 04 · BACKBONE ABLATION (R1)
Run (ViTextVQA, 2,000 q.) | EM | F1 | words | s / q | VRAM GB
B1 · Qwen2.5-VL-3B [1] · 4-bit · 512 tok. | 28.8 | 53.8 | 5.5 | 0.86 | ≈ 2.5
R1b · Qwen2-VL-7B [2] · 4-bit · 512 tok. | 16.2 | 41.3 | 8.0 | 1.02 | 6.2
R1 · Qwen2-VL-7B [2] · bf16 · full res. | 16.7 | 43.5 | 8.2 | 2.85 | 20.3
ViTextVQA paper [3] Table 7 · “QwenVL-7b” (100 q.) | 28.0 | 53.8 | – | – | –
7B < 3B under identical conditions
−12.6 EM, McNemar p ≈ 10⁻³³; higher resolution does not help (R1 = R1b, p = 0.45)
Why: instruction following
7B writes 8.2 words per answer vs gold 3.7 — EM fails even when the text is read correctly
Table 7 cannot decide
n = 100 → ±9 EM; B1 is already consistent with it. Decision: keep Qwen2.5-VL-3B
[1] Bai et al., Qwen2.5-VL Technical Report, arXiv:2502.13923, 2025 · [2] Wang et al., Qwen2-VL, arXiv:2409.12191, 2024 · [3] Nguyen et al., ViTextVQA, arXiv:2404.10652, 2024 (ext. in Expert Systems with Applications, 2025). Our runs: experiments/W07_B1_zeroshot_…_test2000, W07_R1_…, W07_R1b_… (same 2,000 questions, seed 42).
Notes: Table 7 của paper ViTextVQA có dòng QwenVL-7b đạt EM 28 trên 100 câu. Nhóm chạy Qwen2-VL-7B trong đúng điều kiện của baseline. Kết quả 7B kém 3B 12,6 điểm EM, p rất nhỏ, chậm hơn và tốn VRAM hơn. Nguyên nhân chính là 7B trả lời dài, trung bình 8,2 từ. Table 7 chỉ có 100 câu nên sai số khoảng ±9 điểm, không đủ để chọn giữa 3B và 7B. Vì vậy nhóm giữ Qwen2.5-VL-3B. Nguồn của từng model và paper ghi ở chân trang, kèm thư mục run trong repo.

## Slide 25: QLoRA, one epoch: large and significant gains
REVIEW 2 · PART 05 · QLoRA (B2)
Chart: Exact Match (%)
| ViVQA | ViTextVQA (2,000) | ViTextVQA full
B1 zero-shot | 22.09 | 28.8 | 29.12
B2 QLoRA 1 epoch | 73.78 | 49.7 | 50.26
Cost | ViVQA | ViTextVQA
Train samples | 10,799 | 35,159
Train time (L4) | 3.0 h | 12.0 h
Peak VRAM | 6.6 GB | 6.9 GB
Inference | 0.57 s / q | 1.0 s / q
Rule fixed before the run
Improvement if EM rises and McNemar p < 0.05 → met on both datasets (ViTextVQA full: 2,543 vs 423 questions only one model gets right).
Notes: B2 khác B1 đúng một biến: có adapter LoRA. Chỉ một epoch, EM ViVQA tăng từ 22 lên 74, ViTextVQA từ 29 lên 50 trên toàn bộ test. Cả hai đạt luật chốt trước: EM tăng và McNemar p nhỏ hơn 0,05. Chi phí rất thấp: 3 giờ train cho ViVQA, 12 giờ cho ViTextVQA, VRAM dưới 7 GB.

## Slide 26: The gain is real, not leakage and not just format
REVIEW 2 · PART 05 · CONTROLS
ViVQA leakage strata
Clean subset (n = 1,219): EM 25.0 → 69.1
Answer-prior baseline: 14.4
ViTextVQA: no shared images
0 train–test image overlap, yet +21.1 EM on the full test
Few-shot control: 5 text examples in the prompt (FS5)
Chart: 
| ViVQA | ViTextVQA (2,000)
B1 | 22.09 | 28.8
FS5 | 20.03 | 27.6
B2 | 73.78 | 49.7
Few-shot shortens answers but loses content (EM −2.1 on ViVQA, p = 0.004; −1.2 on ViTextVQA, n.s.). B2 beats FS5 on both (p ≈ 0) → QLoRA learns more than answer format.
Notes: Ba phép đối chứng. Một: ở ViVQA, trên phần test sạch chưa từng xuất hiện trong train, EM vẫn tăng từ 25 lên 69. Hai: ViTextVQA không có ảnh trùng mà vẫn tăng 21 điểm. Ba: đưa 5 ví dụ đáp án vào prompt (few-shot) không giúp gì, thậm chí giảm ở ViVQA. Vậy QLoRA học được nhiều hơn là cách trả lời ngắn.

## Slide 27: Full ViTextVQA test: above the published SOTA
REVIEW 2 · PART 05 · COMPARISON WITH SOTA
Model (full test, 10,028 q.) | EM [CI95] | F1 [CI95] | vs SOTA (rule: CI95 lower bound > published)
ViTextBLIP-2 · Nguyen et al. [3], Table 6 (trained) | 25.48 | 53.95 | –
B1 · Qwen2.5-VL-3B zero-shot | 29.12 [28.23, 29.99] | 53.89 [53.11, 54.66] | higher on EM; F1 indistinguishable
B2 · + QLoRA, 1 epoch | 50.26 [49.27, 51.23] | 71.16 [70.42, 71.89] | higher on EM and F1
Reproducible
Full-test predictions match the earlier subset runs on all 2,000 shared questions (100%).
Fair in kind
Both B2 and ViTextBLIP-2 are trained on the ViTextVQA train split.
Limitation
The paper does not publish its answer normalization; the comparison assumes equivalent scoring.
[3] Nguyen et al., ViTextVQA, arXiv:2404.10652, 2024. CI95 = paired bootstrap, 10,000 resamples, seed 42. Our numbers: experiments/W07_B1_zeroshot_…_testfull, W07_B2_eval_…_testfull, W07_fulltest_summary_L4_seed42.
Notes: Trên toàn bộ 10.028 câu test, B2 đạt EM 50,3 và F1 71,2, cao hơn ViTextBLIP-2 là SOTA của paper, với cận dưới khoảng tin cậy vẫn cao hơn số công bố. B1 zero-shot chỉ cao hơn về EM, còn F1 thì ngang. Chạy lại trên 2.000 câu chung cho kết quả trùng 100%. Giới hạn: paper không công bố cách chuẩn hoá đáp án.

## Slide 28: How ViTextBLIP-2 works — and how we differ
REVIEW 2 · PART 05 · SOTA APPROACH VS OURS
Aspect | ViTextBLIP-2 (SOTA, paper [3]) | Ours: B2 = Qwen2.5-VL-3B + QLoRA
Vision | Frozen pre-trained ViT | Qwen2.5-VL ViT (32 blocks), frozen
Scene text (OCR) | SwinTextSpotter [4], not fine-tuned, Vietnamese charset; OCR tokens fused as features | No external OCR — the VLM reads text from pixels (OCR added in B3, Part 06)
Language model | ViT5 [5] (Vietnamese T5), frozen | Qwen2.5-3B decoder, 36 layers, 4-bit NF4
What is trained | Q-Former (initialized from BLIP-2) fusing image, question and OCR | LoRA on q, k, v, o: 7.37 M params (0.196%)
Data handling | OCR tokens ordered top-left → bottom-right (helps most models) | Official split; Vietnamese normalization (NFC, lowercase, tone marks kept)
Training data | Full ViTextVQA train | Full ViTextVQA train, 1 epoch (3.03 h on one L4)
Metrics | EM, F1; answer normalization not published | EM, ANLS (+ F1 to compare); normalization published in code
Full test (EM / F1) | 25.48 / 53.95 | 50.26 / 71.16
[3] Nguyen et al., ViTextVQA, arXiv:2404.10652, 2024 (ext. ESWA 2025) · [4] Huang et al., SwinTextSpotter, CVPR 2022 · [5] Phan et al., ViT5, NAACL SRW 2022. Note: the paper's 25.48 / 53.95 is the “OCR confidence” column of its Table 10; its ablation reports 24.83 / 52.51 for the full model.
Notes: Đây là quy trình của SOTA. ViTextBLIP-2 giữ đóng băng một Vision Transformer, một hệ OCR là SwinTextSpotter dùng nguyên không fine-tune, và mô hình ngôn ngữ tiếng Việt ViT5; phần duy nhất được train là Q-Former khởi tạo từ BLIP-2, có nhiệm vụ trộn đặc trưng ảnh, câu hỏi và chữ OCR. Paper cũng chỉ ra sắp xếp chữ OCR từ trái-trên xuống phải-dưới giúp hầu hết các model. Nhóm khác ở ba điểm. Một: dùng một VLM đã được pretrain sẵn khả năng đọc chữ, Qwen2.5-VL-3B, lượng tử 4-bit. Hai: chỉ gắn LoRA, 0,2% tham số. Ba: B2 không dùng OCR ngoài — model tự đọc chữ từ ảnh; OCR được đưa vào ở B3, phần 06, dưới dạng một dòng văn bản trong prompt. Về đánh giá, paper báo EM và F1 nhưng không công bố cách chuẩn hoá; nhóm báo thêm ANLS và công khai hàm chuẩn hoá. Một lưu ý khi đọc paper: con số 25,48 / 53,95 nằm ở cột sắp xếp theo độ tin cậy OCR của Table 10, còn bảng ablation lại báo 24,83 / 52,51 cho model đầy đủ — paper không giải thích chênh lệch này.

## Slide 29: Where B2 still fails
REVIEW 2 · PART 05 · ERROR & HALLUCINATION ANALYSIS
Chart: Automatic buckets, B2 errors on full ViTextVQA test (n = 4,988)
| other: content / region | 1–2 characters off | answer too long | answer too short | tone marks only
% of B2 errors | 47.4 | 16.8 | 13.6 | 13.2 | 9
Bucket | B2 answer | Gold
tone marks | đặng việt thủy | đặng việt thúy
1–2 chars | 372 . 568 . 177 | 372 . 566 . 177
too short | nhân dân quận 2 | ủy ban nhân dân quận 2
Manual audit: 200 B2 errors (adjudicated)
54% are correct in meaning: EM is too strict (ViVQA 62%, ViTextVQA 46%)
Noisy gold: 12.5% (ViVQA 19%)
ViTextVQA real errors: OCR 28%, wrong text region 23%, tone marks 8%
Hallucination (not in the image): 7% of errors (95% CI 4–11%)
4 annotators + AI pre-labels; κ = 0.62 (2 independent annotators); same conclusions without the 42 AI-assisted rows
Sources — buckets: python -m src.eval.answer_format --buckets on experiments/W07_B2_eval_qlora_r16_ep1_vitextvqa_testfull_… (4,988 = 10,028 − 5,040 correct). Manual audit: docs/W07/audit/W07_error_audit_final.json (labels in docs/W07/audit/labels/, computed by compute_error_audit.py).
Notes: Phân loại tự động 4.988 câu B2 còn sai trên full test ViTextVQA. 9% chỉ sai dấu thanh, ví dụ thủy và thúy — đây là thách thức riêng của tiếng Việt. 17% chỉ lệch một hai ký tự, thường là đọc chữ hoặc số. Khoảng 27% sai về độ dài: thừa hoặc thiếu chữ so với gold. 47% còn lại sai về nội dung hoặc vùng ảnh. Nhóm đã duyệt tay 200 lỗi của B2 có xem ảnh, 4 người cùng nhãn gợi ý của AI, trưởng nhóm phân xử các chỗ lệch. Kết quả: 54% câu bị EM chấm sai thực ra đúng ý — EM quá khắt khe; 12,5% do gold nhiễu; ở ViTextVQA lỗi thật chủ yếu là đọc sai chữ 28% và đọc nhầm vùng chữ 23%; hallucination thật chỉ 7%. Chính các lỗi đọc chữ này dẫn tới phương pháp đề xuất ở phần sau. Độ đồng thuận giữa hai người gán nhãn độc lập kappa 0,62; bỏ 42 dòng có AI hỗ trợ thì kết luận không đổi. Nguồn từng con số ghi ở chân trang: lệnh tái tạo phân loại tự động và file kết quả duyệt tay trong repo.

## Slide 30: OCR-aware QLoRA: train the model to use OCR text
REVIEW 2 · PART 06 · PROPOSED METHOD (B3)
Image
scene text
PaddleOCR
detects text lines
VietOCR
reads Vietnamese, keeps tone marks
Prompt
1 OCR line + question
Qwen2.5-VL + LoRA
LoRA trained with the OCR line
Prompt line: Văn bản đọc được trong ảnh: NHÀ THUỐC TÂM AN | 0919 467 868 … Câu hỏi: tên nhà thuốc là gì?
Why OCR
Audit of real B2 errors on ViTextVQA: OCR misreads 28%, wrong text region 23%, tone marks 8%
Vietnamese scene text is a stated research gap (G2)
Which OCR (rule fixed on dev300)
PaddleOCR Latin drops tone marks: “Kiểu Thẩm” → “Kiu Thm”
Gold answer inside OCR text: VietOCR 37.7% vs 27.0% (p = 0.0008) → VietOCR
What is trained
Same QLoRA as B2 (r = 16, 0.196% params); only the prompt gains the OCR line
Controlled test: 8,000-question train subset, B3 vs B2-sub (same subset, no OCR)
Notes: Từ phân tích lỗi, nhóm đề xuất B3: QLoRA nhận biết OCR. Ảnh được chạy OCR trước — PaddleOCR dò vùng chữ, VietOCR đọc chữ tiếng Việt — rồi đúng một dòng 'Văn bản đọc được trong ảnh' được chèn trước câu hỏi. Điểm mấu chốt: dòng OCR có mặt cả lúc train lẫn lúc test, nên model học khi nào tin OCR, khi nào tin ảnh. Backend OCR được chọn trên dev300 bằng luật chốt trước: PaddleOCR bản Latin làm rơi dấu tiếng Việt, ví dụ 'Kiểu Thẩm' thành 'Kiu Thm'; VietOCR giữ được đáp án trong văn bản OCR ở 37,7% câu so với 27,0%.

## Slide 31: OCR helps only when the model is trained with it
REVIEW 2 · PART 06 · ABLATION: OCR AT TRAIN × OCR AT TEST
Test without OCR
Test with OCR
Train without OCR
Train with OCR
45.55
B2-sub
44.90
B2-sub + OCR at test
45.00
B3, OCR removed at test
49.25
B3 (proposed)
EM (%), ViTextVQA test subset (2,000 q.), seed 42
Paired tests (McNemar, EM)
OCR at test only: −0.65 (p = 0.49)
OCR at train only: −0.55 (p = 0.35)
Both at train and test: +4.35 (p = 2 × 10⁻⁸)
Removing OCR from B3: −4.25 (p = 4 × 10⁻⁹)
Interaction +4.9 EM (CI95 +3.2 to +6.6) → OCR is needed at both train and test
Takeaway the contribution is not “add OCR to the prompt” — it is teaching the model, with QLoRA, when to trust OCR and when to trust the image.
Notes: Đây là ablation bắt buộc có và không có OCR, làm thành bảng hai nhân hai trên cùng tập con và cùng 2.000 câu test. Chỉ chèn OCR lúc test cho model chưa train cùng OCR: không tăng, kể cả với zero-shot B1 và B2 ở tuần 8. Train cùng OCR mà lúc test bỏ OCR: cũng không tăng. Chỉ khi có cả hai thì EM tăng 4,35 điểm, p cỡ 10 mũ trừ 8. Tương tác là 4,9 điểm, khoảng tin cậy 3,2 đến 6,6. Vậy đóng góp không phải là thêm OCR vào prompt, mà là dạy model cách dùng OCR.

## Slide 32: The gain holds across seeds and on the full test
REVIEW 2 · PART 06 · ROBUSTNESS
Chart: EM (%), test subset 2,000 q., 3 training seeds
| seed 42 | seed 43 | seed 44
B2-sub (no OCR) | 45.55 | 44.75 | 46.05
B3 (OCR-aware) | 49.25 | 49 | 48.8
+3.57 ± 0.76 EM · all 3 seeds p ≤ 1.4 × 10⁻⁴ → stable (pre-registered rule)
Full test (10,028 q.) | Train data | EM | F1
ViTextBLIP-2 (paper) | full | 25.48 | 53.95
B2-sub | 23% | 46.56 | 67.83
B3 (OCR-aware) | 23% | 49.10 | 70.03
B2 (QLoRA, no OCR) | 100% | 50.26 | 71.16
B3 vs B2-sub: +2.54 EM (672 vs 417 questions only one model gets right, p = 10⁻¹⁴)
Above ViTextBLIP-2 on EM and F1 (CI95 lower bounds 48.1 / 69.3)
Correction: still 1.16 EM below full-data B2 (p = 0.003); OCR recovers ≈ 69% of the data-cut gap with 25% of the training time
Notes: Hai câu hỏi hội đồng hay đặt: một seed có phải may mắn không, và tập con có đại diện không. Ba seed huấn luyện 42, 43, 44, cùng tập con: cả ba seed B3 đều thắng B2-sub có ý nghĩa, trung bình cộng 3,57 điểm EM, độ lệch chuẩn 0,76. Trên toàn bộ 10.028 câu test, B3 thắng B2-sub 2,54 điểm, p cỡ 10 mũ trừ 14, và cao hơn ViTextBLIP-2 ở cả EM lẫn F1. Nhóm cũng đính chính: B3 dùng 23% dữ liệu vẫn thấp hơn B2 train toàn bộ 1,16 điểm; OCR bù được khoảng 69% phần mất do cắt dữ liệu. Về ANLS, mức tăng là 1,55 điểm, dưới ngưỡng 3 điểm của H2.

## Slide 33: ViVQA: a second epoch helps — chosen without touching test
REVIEW 2 · PART 06 · ViVQA: TRAINING LENGTH
Chart: EM (%) on image-disjoint val (688 q.)
| C1 · B2, 1-epoch schedule | C2 · 2-epoch schedule, after epoch 1 | C3 · 2-epoch schedule, after epoch 2
EM | 73.11 | 71.51 | 77.03
Rule fixed before the run: highest EM on image-disjoint val; keep C1 unless significantly better → C3 (+3.9 EM, p = 1.4 × 10⁻⁴)
73.8 → 76.6
ViVQA test EM (3,001 q.), touched once: +2.9, p = 4.6 × 10⁻⁹
Not image memorisation (post-hoc): on the clean test subset — unseen images and unseen QA, n = 1,219 — +3.2 EM (69.1 → 72.3, p = 1.5 × 10⁻⁴)
Why image-disjoint val
512 of 1,200 val questions share an image with train
Longer training memorises images → plain val would favour it
Cost: 6.1 h instead of 3.0 h on one L4
Notes: Với ViVQA, câu hỏi là train một hay hai epoch. Val của ViVQA được tách theo câu hỏi nên 43% câu val dùng chung ảnh với train; train lâu hơn dễ nhớ ảnh và làm val đẹp giả. Vì vậy nhóm chỉ chọn epoch trên 688 câu val có ảnh chưa từng xuất hiện trong train. Lịch hai epoch sau epoch 2 hơn B2 một epoch 3,9 điểm, có ý nghĩa, nên được chọn. Chỉ khi đó mới chấm test, một lần: EM tăng từ 73,8 lên 76,6, p cỡ 10 mũ trừ 9. Kiểm tra thêm sau khi có kết quả: trên phần test sạch, ảnh và cặp hỏi đáp chưa từng thấy, mức tăng vẫn là 3,2 điểm — nên đây không phải do model nhớ ảnh. Chi phí: gấp đôi thời gian train, 6,1 giờ.

## Slide 34: What the evidence says so far
REVIEW 2 · PART 07 · HYPOTHESES
Hypothesis (Part A, revised numbering) | Evidence | Status
H1 QLoRA ≥ +5 EM over zero-shot | +51.7 (ViVQA), +21.1 (ViTextVQA full), p ≈ 0 | Supported
H2 OCR text ≥ +3 ANLS, best with QLoRA | Synergy: interaction +4.9 EM; but ANLS +1.55 ± 0.40 (< +3) | Partly
H3 Vietnamese format prompt ≥ +3 EM | Few-shot variant: −2.1 / −1.2 EM | Not supported
H4 QLoRA does not increase hallucination | Audit: 7% of B2 errors are hallucinations (CI 4–11%); B1 comparison in W11 | Pending
Efficiency (measurement, not a hypothesis) | 4-bit keeps 94.5% accuracy; VRAM −77% (R0 vs R0b) | Measured
Ablations A1, A2 LoRA rank, target modules | Planned W10 | Planned
RQ1: zero-shot EM 22.1 (ViVQA), 29.1 (ViTextVQA). RQ2: QLoRA +51.7 / +21.1 EM. RQ3: OCR-aware QLoRA +2.5 EM over the same QLoRA (full test).
Notes: Đối chiếu với bốn giả thuyết H1 đến H4 ở Phần A. H1 được ủng hộ mạnh: QLoRA tăng 51,7 điểm EM trên ViVQA và 21,1 trên ViTextVQA. H2 chỉ ủng hộ một phần: OCR cộng hưởng mạnh với QLoRA, nhưng ANLS chỉ tăng 1,55 điểm, dưới ngưỡng 3 điểm đã đặt — nhóm báo đúng như vậy. H3 chưa được ủng hộ với dạng few-shot đã thử. H4: duyệt tay 200 lỗi của B2 cho thấy chỉ khoảng 7% là hallucination thật; nhưng H4 so với zero-shot nên cần đo B1 ở tuần 11 — vẫn để Đang chờ. Hai dòng cuối không phải giả thuyết: hiệu quả 4-bit là số đo, giữ 94,5% độ chính xác với VRAM giảm 77%; ablation cấu hình LoRA làm ở tuần 10.

## Slide 35: Plan to Review 3 (week 13)
REVIEW 2 · PART 07 · NEXT STEPS
W10
OCR-aware QLoRA on the full ViTextVQA train set; LoRA rank and target-module ablations (ablations A1, A2)
W11
Systematic hallucination evaluation incl. B1 and B3 (H4); shared adapter for both datasets (optional)
W12
Web prototype: upload image → OCR → answer in Vietnamese
W13
Review 3: this deck + Part C (final results, ablations, error analysis, live demo)
All runs keep the frozen protocol, PEFT only, and pre-registered decision rules.
Notes: Từ tuần 10 đến tuần 13: train QLoRA nhận biết OCR trên toàn bộ dữ liệu ViTextVQA để xem có vượt B2 không, ablation rank và module gắn LoRA, đo hallucination có hệ thống kể cả B1 và B3 để kết luận H4, adapter dùng chung là tuỳ chọn, rồi dựng prototype web: tải ảnh, chạy OCR, hỏi bằng tiếng Việt — cho Review 3.

## Slide 36: Thank you
We welcome your feedback.
Every number in this talk comes from a logged, reproducible run (fixed seed, config and evaluation protocol).
Notes: Cảm ơn hội đồng đã lắng nghe. Nhóm sẵn sàng trả lời câu hỏi.